文档编号：二手物品交易平台 – STD – 01.01

二手物品交易平台

软件测试文档

日期：2026-09-18

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-18 | 黄逸天 | 创建第 1 轮迭代测试文档：记录用户模块与「我的」模块的测试计划、测试用例、执行记录与测试总结 | V1.0 |

目录

1、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 软件项目概述	3

1.4 参考资料	4

2、测试计划	4

2.1 测试目标与测试范围	4

2.2 测试策略与测试方法	4

2.3 测试环境与测试工具	4

3、测试用例设计	4

3.1 用例编号与设计方法	4

3.2 测试项与需求追踪矩阵	5

3.3 测试用例	5

4、测试执行记录	5

4.1 本轮执行说明	5

4.2 缺陷记录	5

4.4 缺陷分析与改进措施	6

5、测试总结	6

5.1 测试执行情况统计	6

5.2 遗留问题与风险	6

5.3 测试结论	6

1、引言

1.1 编写目的

本文档用于记录二手物品交易平台项目第 1 轮迭代的测试工作，包括测试计划、测试用例设计、测试执行记录与测试总结，作为本轮测试工作的依据与检查标准，并为下一轮迭代的回归测试提供基线。

1.2 读者对象

本项目的开发人员与测试人员、课程任课教师、项目评审人员，以及后续迭代的接手人员。

1.3 软件项目概述

项目名称：二手物品交易平台；英文代号 secondhand；代码仓库 https://github.com/LVHG1101/-

本轮迭代编号：第 1 轮；起止时间：2026-09-11 至 2026-09-18；迭代目标：搭建前后端技术框架，打通用户注册登录与浏览足迹的业务闭环。

本轮实现的功能范围：用户注册与登录（Spring Security + JWT 鉴权）、浏览足迹的前后端贯通、「我的」模块的页面框架与十个功能入口，以及组员负责的「服务」模块（列表/详情/预约/我的预约/取消）与首页、分类、购物车三个界面。

技术栈：前端 HarmonyOS ArkTS/ArkUI（DevEco Studio 26.0，SDK API 26，Stage 模型）；后端 Spring Boot 3.5.15 + Java 17 + Spring Security + JWT（jjwt 0.11.5）+ Spring Data JPA；数据库 MySQL 8.0。

人员分工：开发 —— LVHG1101（服务模块、首页/分类/购物车）；HHT18912-spec（用户模块与「我的」模块）。测试 —— HHT18912-spec。

1.4 参考资料

[1] 《软件需求构思及描述模板》，本组，2026 年 9 月。

[2] 《软件设计规格说明书》，本组，2026 年 9 月。

[3] HarmonyOS 开发者文档：module.json5 配置文件、应用权限申请、网络安全配置，华为开发者联盟。

[4] Spring Boot 3.5 Reference Documentation，VMware Tanzu。

[5] 项目 Git 仓库提交记录（commit 8c462f7、1adf091 等），https://github.com/LVHG1101/-，2026 年 9 月。

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

测试目标：验证本轮完成的用户模块与「我的」模块在功能上符合需求，接口调用正确、鉴权有效、多用户数据相互隔离，且前端工程可正常构建。

测试覆盖的功能范围：用户注册接口、用户登录接口、JWT 鉴权拦截、浏览足迹的四类操作（记录、查询、删除、清空）、足迹去重与数量上限、多用户数据隔离、中文数据的读写，以及前端工程的编译与打包。

不进行测试的内容及原因：（1）拍卖、换物、评价、售后、支付、消息、管理后台等需求项本轮尚未实现，无测试对象；（2）「我的」页十个入口的目标页面目前为占位页，仅验证跳转可达性，功能正确性待后续迭代补充；（3）因未配置应用签名且未安装模拟器镜像，界面在真实设备上的渲染效果与交互流程本轮不具备测试条件。

2.2 测试策略与测试方法

测试类型：以接口集成测试与构建验证为主，辅以静态代码走查。本轮不开展单元测试（项目尚未编写测试用例代码）。

测试方法：以黑盒测试为主。接口用例采用等价类划分（合法/非法账号密码、有/无鉴权令牌）与边界值分析（重复浏览同一商品、足迹数量达到上限 50 条）；鉴权与数据隔离部分采用场景法，构造「未登录访问」与「跨用户访问」两类场景。

自动化与人工分工：接口请求的发起与响应断言由命令行脚本自动执行；界面跳转、文案与布局检查为人工执行。

回归测试范围：每次前后端代码合并后，重新执行全部接口用例，并重新构建前端工程，确保新增代码未破坏既有功能。

2.3 测试环境与测试工具

硬件环境：x86_64 架构开发用 PC 一台。

操作系统：Windows 11 Home China（版本 10.0.26200）。

后端环境：JDK 17.0.2、Spring Boot 3.5.15、Gradle 8.14.5、MySQL 8.0.41；服务运行于 http://localhost:8080。

前端环境：DevEco Studio 26.0、HarmonyOS SDK API 26、hvigor 命令行构建工具（hvigorw）。

第三方服务依赖：无。本轮未接入支付、地图、推送、短信、实名认证等外部服务。

测试数据准备方式：通过注册接口创建测试账号 fptest 与 fptest2；按用例需要调用足迹接口写入指定的商品 id 与中文名称。测试数据存放于 secondhand 数据库的 t_user 与 t_footprint 表。

测试工具：curl（接口请求与响应校验）、hvigorw（前端构建验证）、IntelliJ IDEA 与 MySQL 命令行（日志查看与数据核对）、Git（版本对照）。

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

用例编号规则：TC-迭代号-序号，本轮用例编号为 TC-1-01 至 TC-1-13；缺陷编号规则为 BUG-迭代号-序号。

用例设计方法：（1）等价类划分 —— 区分合法与非法账号密码、携带与不携带鉴权令牌；（2）边界值分析 —— 重复浏览同一商品（已有记录）、足迹条目达到数量上限 50 条；（3）场景法 —— 未登录访问受保护接口、两个用户之间的数据隔离；（4）错误推测 —— 针对「请求失败却提示成功」「中文数据乱码」等易错点补充用例。

3.2 测试项与需求追踪矩阵

本轮迭代需求与测试用例的对应关系如下表。表中「部分覆盖」表示入口已实现但目标页面仍为占位页，功能尚未实现，其用例只验证跳转可达性，功能正确性待后续迭代补充。

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01-01 | 用户注册 | TC-1-01、TC-1-09 | 已覆盖 |
| FR-01-02 | 用户登录与 JWT 鉴权 | TC-1-02、TC-1-03 | 已覆盖 |
| FR-12-10 | 浏览足迹的记录、查询、删除、清空 | TC-1-04 ~ TC-1-08 | 已覆盖 |
| FR-12-01 | 个人资料入口 | TC-1-10 | 部分覆盖（目标页为占位页） |
| FR-12-02 | 我的发布入口 | TC-1-10 | 部分覆盖（目标页为占位页） |
| FR-12-03 | 订单列表与状态筛选 | TC-1-06、TC-1-07 | 部分覆盖（数据为本地存储） |
| FR-12-04 | 拍卖入口 | TC-1-11 | 部分覆盖（目标页为占位页） |
| FR-12-05 | 换物入口 | TC-1-12 | 部分覆盖（目标页为占位页） |
| FR-12-08 | 信用分查看 | TC-1-10 | 部分覆盖（仅静态展示） |
| FR-12-09 | 碳积分查看与兑换 | TC-1-10 | 部分覆盖（仅静态展示） |

3.3 测试用例

本轮迭代的全部测试用例见下表。

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-1-01 | FR-01-01 | 用户注册 | 后端已启动，数据库 secondhand 可写 | POST /user/register，body 为 {"username":"fptest","password":"123456","nickname":"足迹测试"} | 返回 code=200、message=注册成功；t_user 表新增记录且密码为 BCrypt 密文 | 高 |
| TC-1-02 | FR-01-02 | 用户登录 | 已存在账号 fptest / 123456 | POST /user/login，body 为 {"username":"fptest","password":"123456"} | 返回 code=200，响应含 token、username、nickname 三个字段；token 可解析出 sub 等于用户名 | 高 |
| TC-1-03 | FR-01-02 | 未携带令牌访问受保护接口 | 后端已启动，不携带 Authorization 头 | GET /footprint/list | 返回 HTTP 401，响应体为 {"code":401,"msg":"未登录"} | 高 |
| TC-1-04 | FR-12-10 | 足迹记录与查询 | 已登录并取得有效 token，足迹为空 | 先 POST /footprint/add 写入 goodsId=1001、1002，再 GET /footprint/list | 两次 add 均返回 code=200；list 返回 2 条记录，按浏览时间倒序排列 | 高 |
| TC-1-05 | FR-12-10 | 足迹去重 | 足迹中已存在 goodsId=1001、1002 | 再次 POST /footprint/add 写入 goodsId=1001，随后 GET /footprint/list | 记录总数仍为 2 条，未产生重复；goodsId=1001 被提升到列表首位 | 中 |
| TC-1-06 | FR-12-03 | 足迹删除 | 足迹中含 goodsId=1001、1002 | POST /footprint/remove，body 为 {"goodsId":1001}，随后查询列表 | 返回 code=200；列表仅剩 goodsId=1002 一条 | 中 |
| TC-1-07 | FR-12-03 | 足迹清空 | 当前账号足迹非空 | POST /footprint/clear，随后查询列表 | 返回 code=200；列表返回空数组 | 中 |
| TC-1-08 | FR-12-10 | 多用户数据隔离 | 存在两个账号 fptest 与 fptest2，均取得 token | 用户 fptest 写入足迹后，使用 fptest2 的 token 调用 GET /footprint/list | fptest2 返回空列表，无法看到 fptest 的足迹数据 | 高 |
| TC-1-09 | FR-01-01 | 中文数据读写 | 数据库字符集为 utf8mb4 | 注册时昵称使用中文「足迹测试」，写入足迹商品名使用中文「二手自行车」，再查询核对 | 查询返回的中文与写入值完全一致，无乱码 | 中 |
| TC-1-10 | FR-12-01 | 「我的」页入口跳转 | 已登录，前端已运行 | 在「我的」页依次点击个人资料、我的发布、收藏、地址、信用、碳积分等入口 | 分别跳转到对应的占位页，页面标题正确并显示「功能开发中」 | 低 |
| TC-1-11 | FR-12-04 | 拍卖入口跳转 | 已登录，前端已运行 | 在「我的」页点击「拍卖」 | 跳转到 pages/Auction 占位页 | 低 |
| TC-1-12 | FR-12-05 | 换物入口跳转 | 已登录，前端已运行 | 在「我的」页点击「换物」 | 跳转到 pages/Exchange 占位页 | 低 |
| TC-1-13 | — | 前端工程构建 | 已配置 DEVECO_SDK_HOME，项目路径为纯英文 | 在项目根目录执行 hvigorw assembleHap --no-daemon | 构建成功（BUILD SUCCESSFUL），产出 entry-default-unsigned.hap，无编译错误 | 高 |

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

被测版本：Git 仓库 main 分支 commit 1adf091；前端构建产物为 entry-default-unsigned.hap（未签名）。

执行时间：2026-09-17 至 2026-09-18。

执行人：HHT18912-spec。

执行环境：Windows 11 + JDK 17.0.2 + MySQL 8.0.41，后端运行于 http://localhost:8080；前端仅执行命令行构建与静态走查，未在模拟器或真机上运行。

4.2 缺陷记录

本轮迭代发现并记录的缺陷见下表。

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-1-01 | 2026-09-17 | HHT18912-spec | 前端-构建 | 严重 | hvigor 报错 00306003 Specification Limit Violation，提示 Invalid project path。复现：在路径 C:\LVHG\项目\frontend 下执行 hvigorw --sync --no-daemon，0 个任务即失败。实际结果：构建无法进行；预期结果：正常同步。原因：hvigor 不支持含中文的项目路径。修复：将目录 项目/ 重命名为 project/ 并提交。 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-1-02 | 2026-09-17 | HHT18912-spec | 前端-网络 | 严重 | 前端所有 HTTP 请求静默失败，登录始终无法连通后端。实际结果：无任何错误提示，请求不发出；预期结果：正常发起请求。原因：module.json5 未声明 ohos.permission.INTERNET 权限。修复：补充该权限声明。 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-1-03 | 2026-09-17 | HHT18912-spec | 前端-登录 | 严重 | 后端未启动时点击登录仍提示「登录成功」并写入假令牌。复现：关闭后端服务，输入任意账号密码点击登录。实际结果：提示登录成功，token 为 mock-token；预期结果：提示网络请求失败。原因：UserApi 的 catch 分支返回 code=200 作为兜底。修复：删除兜底逻辑，请求失败即抛出异常由页面提示。 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-1-04 | 2026-09-17 | HHT18912-spec | 前端-导航 | 严重 | 登录页、订单页、足迹页以 NavDestination 作为页面根节点，与项目使用的 router 跳转机制不兼容，跳转后可能白屏。复现：在「我的」页点击「登录/注册」。修复：三个页面的根节点改为 Column。 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-1-05 | 2026-09-17 | HHT18912-spec | 前端-资源 | 严重 | 编译失败，报 62 个 Unknown resource name 错误。原因：「我的」模块引用的 33 个图片资源在仓库中不存在。修复：补齐 33 张图片资源。 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-1-06 | 2026-09-17 | HHT18912-spec | 后端-登录 | 一般 | 登录接口响应中缺少 nickname 字段，前端只能退化为用用户名充当昵称显示。修复：在登录响应中补充 nickname 字段。 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-17 |
| BUG-1-07 | 2026-09-18 | HHT18912-spec | 后端-配置 | 严重 | 合并组员提交后后端无法启动，报 Access denied for user 'secondhand'@'localhost'。原因：组员将数据库账号由 mi 改为 secondhand，本地未创建该 MySQL 用户。修复：本地创建 secondhand 用户并授权访问 secondhand 库。注：每个组员均需执行一次。 | 已关闭 | V1.0 | 2026-09-18 |
| BUG-1-08 | 2026-09-18 | HHT18912-spec | 前端-网络 | 严重 | 鸿蒙系统默认拦截明文 HTTP 请求，而后端当前为 http:// 协议，真机或模拟器上网络功能将不可用。已尝试在 module.json5 中添加 networkSecurityConfig 字段，构建时被 schema 校验拒绝（Schema validate failed, propertyName: 'networkSecurityConfig'），正确配置方式尚未确定。 | 延期处理 | — | — |

4.4 缺陷分析与改进措施

统计：本轮共记录缺陷 8 个，其中已关闭 7 个、延期处理 1 个。按模块分布：前端 5 个（构建 1、网络 2、导航 1、资源 1），后端 2 个（登录 1、配置 1），环境配置 1 个；按严重程度：严重 7 个、一般 1 个；按引入阶段：环境与配置阶段引入 2 个、编码阶段引入 6 个。

原因分析：（1）开发环境与本项目的构建约束未被提前识别 —— hvigor 不支持中文路径、鸿蒙应用不声明网络权限即静默失败，这两类问题在编码阶段无法暴露，只会在构建或运行阶段以无提示的方式失败；（2）为便于本地调试而加入的「请求失败即返回成功」兜底逻辑未在下线前移除，掩盖了真实故障，使 BUG-1-02 的定位被显著推迟；（3）界面代码沿用既有模板，新增页面前未核对项目采用的导航机制，导致导航方式混用；（4）组员变更数据库账号等公共配置后未同步通知，造成其他成员的本地环境失效。

改进措施：（1）在仓库 README 中固化环境要求清单 —— 项目必须置于纯英文路径下、必须声明 ohos.permission.INTERNET 权限、必须在本机创建 secondhand 数据库账号，新成员按清单初始化；（2）禁止在接口封装层编写「失败即视为成功」的兜底逻辑，调试用桩代码须以显式标记标注并在提交前清除；（3）新增页面之前先确认项目采用的导航方式（router 或 Navigation）并保持一致；（4）变更 application.properties、build-profile.json5 等公共配置时须在小组群内同步，并同时更新 README 的初始化步骤；（5）每次合并后强制执行一次全量构建与接口回归，及时发现集成问题。

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

本轮迭代测试执行的统计数据见下表。通过率＝通过用例数 / 已执行用例数。

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 100%（10/10） |

5.2 遗留问题与风险

1. 前端尚未在模拟器或真机上运行，界面渲染、交互与端到端流程均未经实测。当前 DevEco Studio 未配置应用签名，且未安装模拟器镜像，需登录华为开发者账号后完成配置。风险：界面层缺陷可能集中暴露于下一轮迭代。

2. 鸿蒙系统默认拦截明文 HTTP 请求，而后端当前使用 http:// 协议。已尝试按公开资料在 module.json5 中添加 networkSecurityConfig 字段，但被本机 SDK 的 schema 校验拒绝（Schema validate failed, propertyName: 'networkSecurityConfig'），正确配置方式尚未确定。风险：即使完成签名与模拟器配置，登录等依赖网络的功能仍可能失败。需注意 DevEco 预览器不受该限制，因此预览器通过不代表真机通过。

3. 订单模块的数据仍保存在端侧 preferences 中，未接入后端；后端亦尚未提供订单相关接口，与需求中的「订单」功能存在差距。

4. 需求中列明的拍卖、以物换物、评价、售后、支付、消息、推荐、管理后台等功能本轮尚未实现。

5. pages/GoodsDetail、pages/OrderConfirm、pages/Review 三个跳转目标页面不存在，相关入口点击后将跳转失败。

6. 数据库账号密码与 JWT 密钥以明文形式保存在公开仓库的 application.properties 文件中。风险：属信息安全合规问题，建议下一轮改为环境变量或本地配置注入，并轮换密钥。

5.3 测试结论

本轮迭代后端接口层测试全部通过（已执行 10 条、通过 10 条、通过率 100%），用户注册、用户登录、JWT 鉴权拦截、浏览足迹的记录与查询、去重、删除、清空、多用户数据隔离以及中文数据读写均符合预期；前端工程可通过编译并产出 HAP 包。但受应用签名与模拟器缺失所限，界面与端到端流程尚未获得实机验证，且明文 HTTP 拦截问题未解决，存在阻塞后续测试的风险。

据此判定：本轮成果达标，可进入下一轮迭代；但不具备交付或发布条件，下一轮须优先完成实机测试环境搭建（配置签名、安装模拟器），补做界面与端到端测试，并解决明文 HTTP 与敏感信息明文存储问题。