2班11小组周总结报告

| 组号11 | 2班11组 |
| --- | --- |
| 组长姓名：吕弘罡 |  |
| 组员姓名：黄逸天 于晓童 俞晨阳 刘禹诚 盛钧涛 |  |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕弘罡 | 2315304238 | 软工二班 | lvhg1101 | 组长、后端架构、项目管理. | 1. 组织小组会议，根据《软件需求构思及描述模板》确定项目整体方向与核心功能模块（交易、拍卖、换物）。 2. 制定项目开发计划与第1阶段里程碑，划分前后端及数据库分工。 3. 搭建后端项目基础框架（IntelliJ IDEA + Spring Boot + Maven），配置MySQL、Redis连接。 4. 编写项目基础API网关路由配置及统一返回结果封装。 | 17% |  |  |  |  |
| 黄逸天 | 2315304231 | 软工二班 | hht18912-spec | 前端开发（HarmonyOS）、首页与分类模块 | 1. 负责HarmonyOS客户端环境搭建（DevEco Studio + ArkTS/ArkUI），创建Stage模型工程。 2. 完成“首页”模块的静态页面开发：轮播图、分类入口、推荐商品流布局。 3. 实现底部导航栏（首页、分类、服务、购物车、我的）的框架搭建与页面路由跳转。 | 17% |  |  |  |  |
| 于晓童 | 2315304253 | 软工二班 | yxt050601 | 前端开发（我的模块）、文档整理、代码修正 | 1. 协助组长进行需求分析，整理《软件需求构思及描述模板》中的功能点，输出第1周任务清单。 2. 负责“我的”模块的前端页面开发（个人资料、我的发布、订单入口）。 3. 参与部分代码审查，修正前端路由配置中的报错，整理本周会议纪要。 | 17% |  |  |  |  |
| 俞晨阳 | 2315304255 | 软工二班 | ycy1016 | UI设计、PPT制作、AI技术预研 | 1. 负责项目PPT制作，汇总第1周需求分析、竞品分析（闲鱼、转转等）及技术选型说明。 2. 协助设计“商品详情”页面的UI原型图，确定图片、价格、卖家信用等展示布局。 3. 调研AI估价接口（多模态大模型/华为云AI）的调用方式，输出技术预研文档 | 17% |  |  |  |  |
| 刘禹诚 | 2315304235 | 软工二班 | lyc235fiction | 数据库设计、后端商品服务 | 1. 负责数据库设计：根据需求设计用户表、商品表、分类表、订单表等核心E-R图。 2. 搭建MySQL数据库，编写建表SQL脚本并初始化测试数据。 3. 实现后端“商品服务”的基础接口：商品发布、商品详情查询、分类列表查询。 | 16& |  |  |  |  |
| 盛钧涛 | 2315304243 | 软工二班 | yyyx668 | 前端开发（发布模块）、联调测试 | 1. 负责“发布商品”模块的前端开发：拍照/相册上传、标题描述输入、价格与成色选择。 2. 对接后端商品发布接口，实现图片上传至MinIO/OSS的联调测试。 3. 编写第1周测试用例，对登录、首页浏览、商品发布流程进行功能验证。 | 16% |  |  |  |  |

第1周总结报告

- 本周计划、实际完成事项、进度（鼓励采用甘特图等工具呈现）

计划：

1完成项目需求梳理与竞品分析，确定系统整体功能范围。

2搭建前后端开发环境，完成项目基础框架搭建。

3完成数据库E-R设计与核心表结构创建。

4完成HarmonyOS客户端首页、分类、我的、发布等基础页面开发。

5完成后端商品服务、用户服务基础接口开发。

6输出第1周需求文档、技术预研报告与项目PPT。

事项，进度：

| 序号 | 计划事项 | 实际完成情况 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求梳理与竞品分析 | 完成闲鱼、转转、爱回收、多抓鱼、eBay等竞品分析表，输出功能清单 | 吕弘罡、于晓童 |
| 2 | 后端框架搭建 | Spring Boot + Maven工程创建，MySQL、Redis连接配置完成，API网关路由与统一返回封装完成 | 吕弘罡 |
| 3 | 数据库设计 | 完成用户、商品、分类、订单等核心表E-R图与建表SQL，初始化测试数据 | 刘禹诚 |
| 4 | HarmonyOS客户端搭建 | DevEco Studio工程创建，Stage模型配置完成 | 黄逸天 |
| 5 | 首页模块开发 | 轮播图、分类入口、推荐商品流布局完成 | 黄逸天 |
| 6 | 底部导航与路由 | 首页、分类、服务、购物车、我的五页路由跳转完成 | 黄逸天 |
| 7 | 我的模块开发 | 个人资料、我的发布、订单入口页面完成 | 于晓童 |
| 8 | 商品详情UI原型 | 图片、价格、卖家信用、评价等布局原型完成 | 俞晨阳 |
| 9 | 发布商品前端 | 拍照/相册上传、标题描述、价格成色选择完成 | 盛钧涛 |
| 10 | 商品服务后端接口 | 商品发布、商品详情查询、分类列表查询接口完成 | 刘禹诚 |
| 11 | 图片上传联调 | MinIO/OSS图片上传联调测试通过 | 盛钧涛 |
| 12 | 测试用例编写 | 登录、首页浏览、商品发布流程测试用例完成 | 盛钧涛 |
| 13 | AI估价技术预研 | 多模态大模型/华为云AI调用方式调研，输出预研文档 | 俞晨阳 |
| 14 | 项目PPT制作 | 需求分析、竞品分析、技术选型PPT完成 | 俞晨阳 |
| 15 | 会议纪要与任务清单 | 第1周任务清单与会议纪要整理完成 | 于晓童 |

- 下周计划

用户服务完善，购物车模块开发，订单模块开发，支付模块对接，消息模块开发，地址模块开发，评价与售后模块，Elasticsearch搜索服务，分类浏览与搜索前端，第2周测试与联调，第2周总结报告，项目PPT更新

- AI工具使用说明：详述使用的具体工具和版本、使用领域、核心使用记录、经验总结。

一、使用的具体工具和版本

| 工具名称 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | V3/R1 | 需求分析、代码生成、文档撰写 |
| GitHub Copilot | 最新版 | 代码补全、接口生成 |
| ChatGPT | GPT-4o | 技术预研、竞品分析、UI文案 |
| 通义灵码 | 最新版 | Java后端代码辅助、SQL生成 |
| 华为云AI | 多模态大模型 | AI估价技术预研 |
| DevEco Studio AI辅助 | 最新版 | ArkTS/ArkUI代码生成 |

需求分析与文档撰写：使用DeepSeek、ChatGPT辅助梳理《软件需求构思及描述模板》中的功能点，生成竞品分析表、用例模型描述、周总结报告初稿。

代码生成与补全：使用GitHub Copilot、通义灵码辅助生成Spring Boot后端接口、MyBatis-Plus Mapper、MySQL建表SQL、ArkTS页面代码。

技术预研：使用ChatGPT、DeepSeek调研AI估价接口（多模态大模型、华为云AI）的调用方式、参数格式、返回结构。

UI设计与文案：使用ChatGPT生成商品详情页、首页、发布页的UI文案与交互说明。

测试用例生成：使用DeepSeek生成登录、首页浏览、商品发布流程的测试用例

| 序号 | 使用场景 | 使用工具 | 核心使用记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞品分析表生成 | DeepSeek | 输入"请分析闲鱼、转转、爱回收、多抓鱼、eBay的优缺点，输出表格"，生成竞品分析初稿 |
| 2 | 数据库E-R设计 | 通义灵码 | 输入"设计二手交易平台用户、商品、订单、拍卖、换物表结构"，生成建表SQL |
| 3 | 商品服务接口生成 | GitHub Copilot | 输入"生成Spring Boot商品发布、详情查询、分类列表接口"，生成Controller/Service/Mapper代码 |
| 4 | ArkTS首页布局 | DevEco Studio AI | 输入"生成HarmonyOS ArkTS首页轮播图+分类入口+商品流布局"，生成页面代码 |
| 5 | AI估价技术预研 | ChatGPT、DeepSeek | 输入"多模态大模型如何实现拍照识物与二手商品估价"，输出预研文档 |
| 6 | 测试用例生成 | DeepSeek | 输入"生成登录、首页浏览、商品发布测试用例"，输出用例表 |
| 7 | 周总结报告初稿 | DeepSeek | 输入本周工作内容，生成总结报告初稿 |

总结

AI工具显著提升效率，但需人工把关。
本周AI工具累计节省约13小时工作量，尤其在代码生成、文档撰写、技术预研方面效果显著。但AI生成内容存在业务逻辑不准确、字段命名不规范、边界条件遗漏等问题，需人工审核修正。

2. 提示词质量决定输出质量。
在使用DeepSeek、ChatGPT时，提示词越具体（如明确技术栈、字段要求、返回格式），输出质量越高。例如"生成Spring Boot + MyBatis-Plus商品发布接口，包含参数校验、图片上传、返回统一Result"比"生成商品发布接口"效果好得多。

3. AI适合做初稿，不适合做最终决策。
竞品分析、技术选型、架构设计等需结合项目实际情况人工判断。AI生成的竞品分析表缺少本地化机会点，需人工补充；AI生成的数据库表结构需根据业务需求调整字段与索引。

4. 代码生成需注意安全与规范。
AI生成的代码可能存在SQL注入、敏感信息硬编码、异常处理不完整等问题，需人工审查。建议在AI生成代码后，统一进行代码规范检查与安全审查。

5. 多工具组合使用效果更佳。
DeepSeek适合中文文档与需求分析，GitHub Copilot适合代码补全，通义灵码适合Java后端，ChatGPT适合技术预研与UI文案。根据任务类型选择合适工具，可进一步提升效率。

6. 下周AI工具使用计划：

使用DeepSeek、通义灵码辅助购物车、订单、支付模块代码生成。

使用ChatGPT调研华为支付/微信/支付宝沙箱对接方案。

使用GitHub Copilot辅助Elasticsearch搜索服务代码生成。

使用DeepSeek生成第2周测试用例与周总结报告初稿。