2班11小组周总结报告

| 组号11 | 2班11组 |
| --- | --- |
| 组长姓名：吕弘罡 |  |
| 组员姓名：黄逸天 于晓童 俞晨阳 刘禹诚 盛钧涛 |  |

分工及工作内容（每周填写完善）

| 成员姓名 | 学号 | 班级 | 项目托管平台上的账户名 | 成员分工 | 第1周详细工作内容和成果 | 第1周团队贡献度分配（总和为100%） | 第2周详细工作内容和成果 | 第2周团队贡献度分配（总和为100%） | 第3-5周详细工作内容和成果 | 第3-5周团队贡献度分配（总和为100%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吕弘罡 | 2315304238 | 软工二班 | lvhg1101 | 组长、后端架构、项目管理 | 1. 组织小组会议，根据《软件需求构思及描述模板》确定项目整体方向与核心功能模块（交易、拍卖、换物）。2. 制定项目开发计划与第1阶段里程碑，划分前后端及数据库分工。3. 搭建后端项目基础框架（IntelliJ IDEA + Spring Boot），配置MySQL、Redis连接。4. 编写项目基础API路由配置及统一返回结果封装。 | 17% | 1. 完善用户服务：注册登录、实名认证、收货地址、信用分接口开发。2. 设计并实现订单服务：订单创建、状态流转（待付款/待收货/待评价/售后）、订单列表查询。3. 实现消息服务基础接口：系统通知、订单通知的推送与查询。4. 对接支付服务：封装华为支付/支付宝沙箱接口，实现订单支付与退款回调。5. 组织第2周小组会议，跟踪各模块进度，更新项目计划。 | 20% |  |  |
| 黄逸天 | 2315304231 | 软工二班 | hht18912-spec | 前端开发（HarmonyOS）、首页与分类模块 | 1. 负责HarmonyOS客户端环境搭建（DevEco Studio + ArkTS/ArkUI），创建Stage模型工程。2. 完成“首页”模块的静态页面开发：轮播图、分类入口、推荐商品流布局。3. 实现底部导航栏（首页、分类、服务、购物车、我的）的框架搭建与页面路由跳转。 | 17% | 1. 完成分类浏览前端页面：左侧分类列表（数码/图书/服饰/家居/母婴/运动）+ 右侧商品网格联动。2. 完善首页页面：搜索框、轮播图、分类入口、附近好物、拍卖专场、换物专区、服务入口。3. 实现搜索前端：关键词搜索、筛选排序的交互界面。4. 对接后端分类列表与商品搜索接口，完成分类浏览与搜索联调。 | 18% |  |  |
| 于晓童 | 2315304253 | 软工二班 | yxt050601 | 前端开发（我的模块）、文档整理、代码修正 | 1. 协助组长进行需求分析，整理《软件需求构思及描述模板》中的功能点，输出第1周任务清单。2. 负责“我的”模块的前端页面开发（个人资料、我的发布、订单入口）。3. 参与部分代码审查，修正前端路由配置中的报错，整理本周会议纪要。 | 17% | 1. 完善“我的”模块前端：个人资料、我的发布、订单入口、收藏、信用分展示。2. 开发收货地址管理页面：新增、编辑、删除、设为默认地址。3. 开发评价与售后页面：商品评价提交、售后申请、售后进度查询。4. 整理第2周会议纪要与任务文档。 | 17% |  |  |
| 俞晨阳 | 2315304255 | 软工二班 | ycy1016 | UI设计、PPT制作、AI技术预研 | 1. 负责项目PPT制作，汇总第1周需求分析、竞品分析（闲鱼、转转等）及技术选型说明。2. 协助设计“商品详情”页面的UI原型图，确定图片、价格、卖家信用等展示布局。3. 调研AI估价接口（多模态大模型/华为云AI）的调用方式，输出技术预研文档。 | 17% | 1. 完成购物车、订单、支付、消息等页面的UI原型设计。2. 更新项目PPT，补充第2周功能进展与技术方案。3. 调研华为支付/微信/支付宝沙箱对接方案，输出支付对接预研文档。4. 总结AI工具（DeepSeek、Copilot、通义灵码）使用经验，撰写AI工具使用说明。 | 15% |  |  |
| 刘禹诚 | 2315304235 | 软工二班 | lyc235fiction | 数据库设计、后端商品服务 | 1. 负责数据库设计：根据需求设计用户表、商品表、分类表、订单表等核心E-R图。2. 搭建MySQL数据库，编写建表SQL脚本并初始化测试数据。3. 实现后端“商品服务”的基础接口：商品发布、商品详情查询、分类列表查询。 | 16% | 1. 设计并搭建Elasticsearch搜索服务：商品索引创建、分词配置、搜索接口开发。2. 完善商品服务：商品分类查询、关键词搜索、筛选排序接口。3. 数据库表结构补充：订单表、地址表、评价表、消息表的建表SQL与索引优化。4. 完成MySQL与Elasticsearch的数据同步方案。 | 15% |  |  |
| 盛钧涛 | 2315304243 | 软工二班 | yyyx668 | 前端开发（发布模块）、联调测试 | 1. 负责“发布商品”模块的前端开发：拍照/相册上传、标题描述输入、价格与成色选择。2. 对接后端商品发布接口，实现图片上传的联调测试。3. 编写第1周测试用例，对登录、首页浏览、商品发布流程进行功能验证。 | 16% | 1. 开发购物车前端：加入购物车、勾选、数量调整、批量结算、失效商品提示。2. 编写第2周测试用例，对购物车、订单、支付、分类搜索流程进行功能验证。3. 负责前后端联调测试，记录并跟踪缺陷。4. 对接后端购物车、订单接口完成联调。 | 15% |  |  |

第2周总结报告

本周计划、实际完成事项、进度（鼓励采用甘特图等工具呈现）

计划：

1. 完善用户服务（注册登录、实名认证、收货地址、信用分）。

2. 完成购物车模块前后端开发。

3. 完成订单模块前后端开发。

4. 完成支付模块对接（沙箱环境）。

5. 完成消息模块基础开发。

6. 完成地址、评价与售后模块开发。

7. 完成Elasticsearch搜索服务与分类浏览、搜索前端。

8. 完成第2周测试与联调。

9. 输出第2周总结报告并更新项目PPT。

事项，进度：

| 序号 | 计划事项 | 实际完成情况 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户服务完善 | 注册登录、实名认证、收货地址、信用分接口完成 | 吕弘罡 |
| 2 | 购物车前端 | 加入购物车、勾选、数量调整、批量结算、失效提示完成 | 盛钧涛 |
| 3 | 订单服务 | 订单创建、状态流转、列表查询接口完成 | 吕弘罡 |
| 4 | 支付对接 | 华为支付/支付宝沙箱对接，支付与退款回调完成 | 吕弘罡、俞晨阳 |
| 5 | 消息服务 | 系统通知、订单通知接口完成 | 吕弘罡 |
| 6 | 地址管理 | 新增、编辑、删除、设为默认地址页面完成 | 于晓童 |
| 7 | 评价售后 | 评价提交、售后申请、售后进度查询完成 | 于晓童 |
| 8 | Elasticsearch搜索 | 商品索引创建、分词配置、搜索接口完成 | 刘禹诚 |
| 9 | 分类浏览前端 | 左侧分类列表+右侧商品网格联动完成 | 黄逸天 |
| 10 | 搜索前端 | 关键词搜索、筛选排序交互界面完成 | 黄逸天 |
| 11 | 首页完善 | 搜索框、轮播、分类入口、拍卖换物专区、服务入口完成 | 黄逸天 |
| 12 | UI设计 | 购物车、订单、支付、消息页面原型完成 | 俞晨阳 |
| 13 | 测试用例与联调 | 购物车、订单、支付、搜索流程测试用例完成 | 盛钧涛 |
| 14 | 项目PPT更新 | 第2周功能进展与技术方案PPT完成 | 俞晨阳 |
| 15 | 会议纪要与文档 | 第2周任务清单、会议纪要整理完成 | 于晓童 |

下周计划

拍卖模块开发，换物模块开发，AI估价功能，商品详情完善，聊天消息完善，物流对接，第3周测试与联调，第3周总结报告，项目PPT更新

AI工具使用说明：详述使用的具体工具和版本、使用领域、核心使用记录、经验总结。

一、使用的具体工具和版本

| 工具名称 | 版本 | 使用领域 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek | V3/R1 | 需求分析、代码生成、文档撰写 |
| GitHub Copilot | 最新版 | 代码补全、接口生成 |
| ChatGPT | GPT-4o | 技术预研、竞品分析、UI文案 |
| 通义灵码 | 最新版 | Java后端代码辅助、SQL生成 |
| 华为云AI | 多模态大模型 | AI估价技术预研 |
| DevEco Studio AI辅助 | 最新版 | ArkTS/ArkUI代码生成 |

二、核心使用记录

| 序号 | 使用场景 | 使用工具 | 核心使用记录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 购物车/订单/支付代码生成 | DeepSeek、通义灵码 | 输入“生成Spring Boot订单创建、状态流转、支付回调接口，包含参数校验与统一返回”，生成Controller/Service代码 |
| 2 | Elasticsearch搜索服务 | GitHub Copilot | 输入“生成商品搜索接口，包含关键词匹配、分类过滤、价格排序”，生成搜索代码 |
| 3 | 支付沙箱对接调研 | ChatGPT | 输入“华为支付/支付宝沙箱对接流程与参数格式”，输出对接方案 |
| 4 | 分类浏览与搜索前端 | DevEco Studio AI | 输入“生成HarmonyOS ArkTS分类页左侧列表+右侧商品网格联动”，生成页面代码 |
| 5 | 测试用例生成 | DeepSeek | 输入“生成购物车、订单、支付、分类搜索流程的测试用例”，输出用例表 |
| 6 | 周总结报告初稿 | DeepSeek | 输入第2周工作内容，生成总结报告初稿 |

三、经验总结

1. AI工具在代码生成与文档撰写方面效率显著。本周购物车、订单、支付、搜索等模块的后端接口与前端页面大量借助DeepSeek、Copilot、通义灵码生成初稿，再人工审核修正，节省了约14小时工作量。

2. 提示词质量决定输出质量。生成Elasticsearch搜索、支付回调等复杂接口时，提示词需明确技术栈、字段要求、返回格式与边界条件。例如“生成Spring Boot + JPA订单接口，支持状态流转与分页查询”比“生成订单接口”效果更好。

3. AI适合生成初稿，不适合最终决策。支付对接方案、数据库索引设计、搜索分词策略等需结合项目实际人工判断。AI生成的沙箱对接流程存在参数遗漏，需对照官方文档修正。

4. 代码安全与规范仍需人工把关。AI生成的支付回调代码存在签名校验遗漏、敏感信息硬编码等问题，已通过统一代码审查与安全审查修正。

5. 多工具组合使用效果更佳。DeepSeek适合中文文档与测试用例，Copilot适合前端ArkTS与搜索代码补全，通义灵码适合Java后端，ChatGPT适合支付等外部对接调研。

6. 下周AI工具使用计划：使用DeepSeek、Copilot辅助拍卖、换物、AI估价模块开发；使用ChatGPT调研物流查询与地图SDK对接；使用DeepSeek生成第3周测试用例与总结报告。