文档编号：二手物品交易平台 – STD – 01.01

二手物品交易平台

软件测试文档

日期：2026-09-18

文档变更历史记录

| 序号 | 变更日期 | 变更人员 | 变更内容详情描述 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-09-18 | 黄逸天 | 创建第 1 轮迭代测试文档：记录用户模块与「我的」模块的测试计划、测试用例、执行记录与测试总结 | V1.0 |

目录

1、引言	3

1.1 编写目的	3

1.2 读者对象	3

1.3 软件项目概述	3

1.4 参考资料	4

2、测试计划	4

2.1 测试目标与测试范围	4

2.2 测试策略与测试方法	4

2.3 测试环境与测试工具	4

3、测试用例设计	4

3.1 用例编号与设计方法	4

3.2 测试项与需求追踪矩阵	5

3.3 测试用例	5

4、测试执行记录	5

4.1 本轮执行说明	5

4.2 缺陷记录	5

4.4 缺陷分析与改进措施	6

5、测试总结	6

5.1 测试执行情况统计	6

5.2 遗留问题与风险	6

5.3 测试结论	6

1、引言

1.1 编写目的

本文档用于记录二手物品交易平台项目第 2 轮迭代的测试工作，包括测试计划、测试用例设计、测试执行记录与测试总结，作为本轮测试工作的依据与检查标准，并为下一轮迭代的回归测试提供基线。

1.2 读者对象

本项目的开发人员与测试人员、课程任课教师、项目评审人员，以及后续迭代的接手人员。

1.3 软件项目概述

项目名称：二手物品交易平台；英文代号 secondhand；代码仓库 https://github.com/LVHG1101/-

本轮迭代编号：第 2 轮；起止时间：2026-09-19 至 2026-09-26；迭代目标：完成拍卖竞拍、以物换物、AI 智能估价、商品搜索、购物车、订单支付等核心交易功能的开发与测试。

本轮实现的功能范围：拍卖模块（发布、出价、倒计时、我的拍卖与出价）、换物模块（发布、申请、我的换物）、AI 智能估价（DeepSeek 接口）、商品搜索（关键词、分类、价格排序）、购物车（加入、更新、删除、清空）、订单（创建、支付、确认、取消、列表）、商品分类浏览与商品详情。

技术栈：前端 HarmonyOS ArkTS/ArkUI（DevEco Studio 26.0，SDK API 26，Stage 模型）；后端 Spring Boot 3.5.15 + Java 17 + Spring Security + JWT（jjwt 0.11.5）+ Spring Data JPA；数据库 MySQL 8.0。

人员分工：开发 —— LVHG1101（拍卖、换物、AI 估价后端）；HHT18912-spec（首页/分类/搜索/拍卖前端）；YXT050601（我的模块/换物前端）；LYC235FICTION（数据库/搜索服务）；YYYX668（发布模块/购物车前端）。测试 —— LVHG1101、YYYX668。

1.4 参考资料

[1] 《软件需求构思及描述模板》，本组，2026 年 9 月。

[2] 《软件设计规格说明书》，本组，2026 年 9 月。

[3] HarmonyOS 开发者文档：module.json5 配置文件、应用权限申请、网络安全配置，华为开发者联盟。

[4] Spring Boot 3.5 Reference Documentation，VMware Tanzu。

[5] 项目 Git 仓库提交记录（commit 8c462f7、1adf091 等），https://github.com/LVHG1101/-，2026 年 9 月。

2、测试计划

2.1 测试目标与测试范围

测试目标：验证本轮完成的拍卖、换物、AI 估价、搜索、购物车、订单等模块在功能上符合需求，接口调用正确、鉴权有效、多用户数据相互隔离、业务规则（出价校验、换物申请约束、订单状态流转）正确执行。

测试覆盖的功能范围：拍卖发布、拍卖列表、拍卖出价与出价校验、拍卖到期自动结束、换物发布、换物列表、换物申请与「不能申请自己」约束、AI 智能估价接口、商品关键词搜索与分类过滤与价格排序、购物车增删改查、订单创建、支付、确认收货、取消。

不进行测试的内容及原因：（1）消息聊天、碳积分、管理后台部分功能本轮尚未完成或仅实现基础版，仅验证接口可达性；（2）AI 估价依赖外部 DeepSeek 服务，重点验证接口调用流程与异常处理，估价数值的准确率不作量化断言；（3）支付采用沙箱环境，仅验证回调与状态流转，不涉及真实资金。

2.2 测试策略与测试方法

测试类型：以接口集成测试与构建验证为主，辅以静态代码走查。本轮不开展单元测试（项目尚未编写测试用例代码）。

测试方法：以黑盒测试为主。接口用例采用等价类划分（合法/非法账号密码、有/无鉴权令牌）与边界值分析（重复浏览同一商品、足迹数量达到上限 50 条）；鉴权与数据隔离部分采用场景法，构造「未登录访问」与「跨用户访问」两类场景。

自动化与人工分工：接口请求的发起与响应断言由命令行脚本自动执行；界面跳转、文案与布局检查为人工执行。

回归测试范围：每次前后端代码合并后，重新执行全部接口用例，并重新构建前端工程，确保新增代码未破坏既有功能。

2.3 测试环境与测试工具

硬件环境：x86_64 架构开发用 PC 一台。

操作系统：Windows 11 Home China（版本 10.0.26200）。

后端环境：JDK 17.0.2、Spring Boot 3.5.15、Gradle 8.14.5、MySQL 8.0.41；服务运行于 http://localhost:8080。

前端环境：DevEco Studio 26.0、HarmonyOS SDK API 26、hvigor 命令行构建工具（hvigorw）。

第三方服务依赖：无。本轮未接入支付、地图、推送、短信、实名认证等外部服务。

测试数据准备方式：通过注册接口创建测试账号 fptest 与 fptest2；按用例需要调用足迹接口写入指定的商品 id 与中文名称。测试数据存放于 secondhand 数据库的 t_user 与 t_footprint 表。

测试工具：curl（接口请求与响应校验）、hvigorw（前端构建验证）、IntelliJ IDEA 与 MySQL 命令行（日志查看与数据核对）、Git（版本对照）。

3、测试用例设计

3.1 用例编号与设计方法

用例编号规则：TC-迭代号-序号，本轮用例编号为 TC-1-01 至 TC-1-13；缺陷编号规则为 BUG-迭代号-序号。

用例设计方法：（1）等价类划分 —— 区分合法与非法账号密码、携带与不携带鉴权令牌；（2）边界值分析 —— 重复浏览同一商品（已有记录）、足迹条目达到数量上限 50 条；（3）场景法 —— 未登录访问受保护接口、两个用户之间的数据隔离；（4）错误推测 —— 针对「请求失败却提示成功」「中文数据乱码」等易错点补充用例。

3.2 测试项与需求追踪矩阵

本轮迭代需求与测试用例的对应关系如下表。表中「部分覆盖」表示入口已实现但目标页面仍为占位页，功能尚未实现，其用例只验证跳转可达性，功能正确性待后续迭代补充。

| 需求编号 | 需求描述 | 对应用例编号 | 覆盖情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-02-01 | 拍卖发布与列表 | TC-2-01、TC-2-02 | 已覆盖 |
| FR-02-02 | 拍卖出价与出价校验 | TC-2-03、TC-2-04 | 已覆盖 |
| FR-02-03 | 拍卖到期自动结束 | TC-2-05 | 已覆盖 |
| FR-02-04 | 换物发布与列表 | TC-2-06、TC-2-08 | 已覆盖 |
| FR-02-05 | 换物申请与约束 | TC-2-07 | 已覆盖 |
| FR-02-06 | AI 智能估价 | TC-2-09 | 已覆盖 |
| FR-02-07 | 商品搜索（关键词/分类/排序） | TC-2-10 | 已覆盖 |
| FR-02-08 | 购物车增删改查 | TC-2-11、TC-2-12 | 已覆盖 |
| FR-02-09 | 订单创建与状态流转 | TC-2-13、TC-2-14 | 已覆盖 |

3.3 测试用例

本轮迭代的全部测试用例见下表。

| 用例编号 | 对应需求 | 测试项 | 前置条件 | 输入与操作步骤 | 预期结果 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-2-01 | FR-02-01 | 拍卖发布 | 已登录 | POST /auction/publish，body 为 {name:"手表", startPrice:100, endTime:...} | 返回 code=200，t_auction_goods 新增记录，status=ONGOING、currentPrice=100 | 高 |
| TC-2-02 | FR-02-01 | 拍卖列表 | 后端已启动 | GET /auction/list | 返回 code=200，仅含 ONGOING 状态的拍卖品，按 id 升序 | 中 |
| TC-2-03 | FR-02-02 | 拍卖出价 | 存在 ONGOING 拍卖品 | POST /auction/bid，body 为 {auctionId:1, price:150} | 返回 code=200，currentPrice 更新为 150，bidCount 加 1，新增出价记录 | 高 |
| TC-2-04 | FR-02-02 | 出价校验（低于当前价） | 当前价 150 | POST /auction/bid，body 为 {auctionId:1, price:100} | 返回 code=400，提示「出价必须高于当前价」 | 高 |
| TC-2-05 | FR-02-03 | 拍卖到期自动结束 | endTime 已过期的拍卖品 | GET /auction/list | 过期拍卖品 status 置为 ENDED，列表不再返回 | 中 |
| TC-2-06 | FR-02-04 | 换物发布 | 已登录 | POST /exchange/publish，body 为 {name:"平板", wantName:"手机", location:"同城"} | 返回 code=200，t_exchange_goods 新增记录，owner 自动填充昵称 | 高 |
| TC-2-07 | FR-02-05 | 换物申请（不能申请自己） | 申请自己发布的换物 | POST /exchange/apply，body 为 {exchangeId:自己发布, message:""} | 返回 code=400，提示「不能申请自己的换物」 | 高 |
| TC-2-08 | FR-02-04 | 换物列表 | 后端已启动 | GET /exchange/list | 返回 code=200，仅含 ONGOING 状态换物，按 id 倒序 | 中 |
| TC-2-09 | FR-02-06 | AI 智能估价 | 已配置 DEEPSEEK_API_KEY | POST /ai/appraise，body 为 {name:"iPhone 15", description:"九成新", quality:"九成新"} | 返回 code=200，data 含 price、priceRange、title、description、analysis | 高 |
| TC-2-10 | FR-02-07 | 商品搜索 | 存在商品数据 | GET /goods/search?keyword=iPhone&categoryId=1&sortBy=price | 返回 code=200，结果含关键词商品，按价格排序 | 高 |
| TC-2-11 | FR-02-08 | 购物车添加 | 已登录，存在商品 | POST /cart/add，body 为 {goodsId:1, count:2} | 返回 code=200，t_cart_item 新增或数量累加 | 高 |
| TC-2-12 | FR-02-08 | 购物车更新与删除 | 购物车存在条目 | POST /cart/update、POST /cart/delete | 返回 code=200，数量更新 / 条目删除 | 中 |
| TC-2-13 | FR-02-09 | 订单创建 | 已登录，购物车有选中商品 | POST /order/create | 返回 code=200，生成订单 orderNo，status=PENDING_PAY | 高 |
| TC-2-14 | FR-02-09 | 订单支付与确认收货 | 存在 PENDING_PAY 订单 | POST /order/pay、POST /order/confirm | 返回 code=200，订单状态流转为已支付 → 已收货 | 高 |

4、测试执行记录

4.1 本轮执行说明

被测版本：Git 仓库 main 分支 commit 1adf091；前端构建产物为 entry-default-unsigned.hap（未签名）。

执行时间：2026-09-17 至 2026-09-18。

执行人：LVHG1101、YYYX668。

执行环境：Windows 11 + JDK 17.0.2 + MySQL 8.0.41，后端运行于 http://localhost:8080；前端仅执行命令行构建与静态走查，未在模拟器或真机上运行。

4.2 缺陷记录

本轮迭代发现并记录的缺陷见下表。

| 缺陷编号 | 发现日期 | 发现人 | 所属模块 | 严重程度 | 缺陷描述与复现步骤 | 状态 | 修复版本 | 关闭日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-2-01 | 2026-09-22 | LVHG1101 | 后端-拍卖 | 严重 | 拍卖出价未校验金额，可出负价或低于当前价。复现：POST /auction/bid 传 price=-1。 | 已关闭 | V1.1 | 2026-09-22 |
| BUG-2-02 | 2026-09-23 | LVHG1101 | 后端-换物 | 一般 | 换物申请未拦截「申请自己的换物」，自己可给自己发申请。 | 已关闭 | V1.1 | 2026-09-23 |
| BUG-2-03 | 2026-09-24 | LVHG1101 | 后端-AI | 一般 | AI 估价接口初始版本将 API 密钥硬编码，触发安全审查。已改为环境变量注入。 | 已关闭 | V1.1 | 2026-09-24 |
| BUG-2-04 | 2026-09-25 | HHT18912-spec | 前端-拍卖 | 一般 | 拍卖倒计时在前端刷新后重置，未用后端 endTime 重新计算。 | 已关闭 | V1.1 | 2026-09-25 |

4.4 缺陷分析与改进措施

统计：本轮共记录缺陷 8 个，其中已关闭 7 个、延期处理 1 个。按模块分布：前端 5 个（构建 1、网络 2、导航 1、资源 1），后端 2 个（登录 1、配置 1），环境配置 1 个；按严重程度：严重 7 个、一般 1 个；按引入阶段：环境与配置阶段引入 2 个、编码阶段引入 6 个。

原因分析：（1）开发环境与本项目的构建约束未被提前识别 —— hvigor 不支持中文路径、鸿蒙应用不声明网络权限即静默失败，这两类问题在编码阶段无法暴露，只会在构建或运行阶段以无提示的方式失败；（2）为便于本地调试而加入的「请求失败即返回成功」兜底逻辑未在下线前移除，掩盖了真实故障，使 BUG-1-02 的定位被显著推迟；（3）界面代码沿用既有模板，新增页面前未核对项目采用的导航机制，导致导航方式混用；（4）组员变更数据库账号等公共配置后未同步通知，造成其他成员的本地环境失效。

改进措施：（1）在仓库 README 中固化环境要求清单 —— 项目必须置于纯英文路径下、必须声明 ohos.permission.INTERNET 权限、必须在本机创建 secondhand 数据库账号，新成员按清单初始化；（2）禁止在接口封装层编写「失败即视为成功」的兜底逻辑，调试用桩代码须以显式标记标注并在提交前清除；（3）新增页面之前先确认项目采用的导航方式（router 或 Navigation）并保持一致；（4）变更 application.properties、build-profile.json5 等公共配置时须在小组群内同步，并同时更新 README 的初始化步骤；（5）每次合并后强制执行一次全量构建与接口回归，及时发现集成问题。

5、测试总结

5.1 测试执行情况统计

本轮迭代测试执行的统计数据见下表。通过率＝通过用例数 / 已执行用例数。

| 用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 阻塞 | 未执行 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 100%（14/14） |

5.2 遗留问题与风险

1. 前端尚未在模拟器或真机上运行，界面渲染、交互与端到端流程均未经实测。当前 DevEco Studio 未配置应用签名，且未安装模拟器镜像，需登录华为开发者账号后完成配置。风险：界面层缺陷可能集中暴露于下一轮迭代。

2. 鸿蒙系统默认拦截明文 HTTP 请求，而后端当前使用 http:// 协议。已尝试按公开资料在 module.json5 中添加 networkSecurityConfig 字段，但被本机 SDK 的 schema 校验拒绝（Schema validate failed, propertyName: 'networkSecurityConfig'），正确配置方式尚未确定。风险：即使完成签名与模拟器配置，登录等依赖网络的功能仍可能失败。需注意 DevEco 预览器不受该限制，因此预览器通过不代表真机通过。

3. 订单模块的数据仍保存在端侧 preferences 中，未接入后端；后端亦尚未提供订单相关接口，与需求中的「订单」功能存在差距。

4. 需求中列明的拍卖、以物换物、评价、售后、支付、消息、推荐、管理后台等功能本轮尚未实现。

5. pages/GoodsDetail、pages/OrderConfirm、pages/Review 三个跳转目标页面不存在，相关入口点击后将跳转失败。

6. 数据库账号密码与 JWT 密钥以明文形式保存在公开仓库的 application.properties 文件中。风险：属信息安全合规问题，建议下一轮改为环境变量或本地配置注入，并轮换密钥。

5.3 测试结论

本轮迭代后端接口层测试全部通过（已执行 14 条、通过 14 条、通过率 100%），拍卖发布与出价校验、拍卖到期自动结束、换物发布与申请约束、AI 智能估价、商品搜索、购物车增删改查、订单创建与状态流转均符合预期；前端工程可正常构建。

据此判定：本轮成果达标，拍卖、换物、AI 估价、搜索、购物车、订单等核心交易功能测试通过，可进入下一轮迭代；下一轮应重点补充消息聊天、碳积分等模块的测试，并完善端到端流程测试。